# 上线部署方案 + 回滚方案

## 基本信息

编写负责人：开发负责人

协作人员：项目经理、测试负责人、实施人员

适用范围：上线步骤、责任人、时间节点、回滚流程、数据保护

文档日期：2026-04-03

## 一、部署前准备

确认代码版本、数据库版本和部署环境。

确认管理员账号、数据库账号和服务器权限。

确认备份文件已完成，回滚方案可执行。

确认端口 `3000` 未被其他服务占用。

## 二、推荐启动方式

### Windows

```powershell

cd D:\Supie\crm

python -m venv .venv

.\.venv\Scripts\pip install -r requirements.txt

.\.venv\Scripts\python app.py

```

### Linux

```bash

cd /workspace/crm

python3 -m venv .venv

.venv/bin/pip install -r requirements.txt

.venv/bin/python app.py

```

## 三、服务化运行

当前环境支持通过 `ops/service_runner.py` 或 Windows 服务方式启动。

Linux 环境可使用 `scripts/service_control.sh` 管理启动、停止、重启和状态检查。

Windows 环境可使用 `ops/windows_service.py` 注册服务。

## 四、上线步骤

停止旧版本服务。

备份数据库和上传文件。

发布新代码。

检查环境变量、数据库连接和配置文件。

启动服务并访问 `http://127.0.0.1:3000` 验证登录页。

逐页检查工作台、客户、项目、审批和财务页面。

## 五、回滚方案

### 适用场景

新版本无法登录。

页面报错或接口异常。

数据库迁移失败。

关键页面权限异常。

### 回滚步骤

停止当前服务。

恢复上一个稳定版本代码。

恢复数据库备份或回滚迁移。

重启服务。

再次验证登录页、工作台和核心业务流程。

## 六、数据保障措施

上线前完成数据库备份。

上线后保留旧版本包和配置文件。

关键账号、密钥、证书独立保存。