# 项目经理岗位使用手册

## 基本信息

编写负责人：产品经理

协作人员：项目经理、开发负责人、测试负责人

适用范围：项目经理、交付经理、实施负责人

文档日期：2026-04-03

## 一、项目经理最重要的目标

项目经理在系统里最重要的事，不是“把页面都点一遍”，而是把项目按计划推进到可交付、可验收、可结项。

## 二、每天进入系统后先看什么

工作台里的待办和关注事项。

自己负责项目的进度。

是否有延期里程碑。

是否有高风险事项。

是否有结项审批等待处理。

## 三、项目列表怎么用

### 你要看哪些列

项目名称

客户

项目经理

当前阶段

状态

进度

### 你要做什么

筛选自己负责的项目。

打开项目详情。

看项目概览和项目状态。

看任务、里程碑、风险和进展。

## 四、项目详情页怎么用

项目详情页是项目经理的核心页面，建议按这个顺序看：

先看项目概览。

再看任务是否逾期。

再看里程碑是否延期。

再看风险是否升级。

再看进展汇报是不是按时提交。

### 你应该在项目详情页完成的动作

调整项目基础信息

增加项目成员

新增或更新任务

新增或更新里程碑

新增或更新风险

填写项目进展

上传项目附件

发起结项审批

### 项目详情页截图

## 五、项目成员怎么管

### 新增成员的步骤

打开项目详情。

找到项目成员区。

输入人员姓名或账号。

从下拉列表里选中正确人员。

点击添加。

### 为什么要管成员

因为项目任务、里程碑和风险往往都要靠成员协同。如果成员没配好，任务没人看，进展没人填，问题没人处理。

## 六、任务、里程碑、风险怎么管

### 任务

任务代表具体要做的事情。

### 里程碑

里程碑代表某个重要时间点，比如：

方案确认

交付完成

联调完成

验收完成

### 风险

风险代表可能影响项目推进的事项，比如延期、资源不足、客户反馈慢、接口阻塞等。

## 七、进展汇报怎么写

建议按照下面格式写：

本周完成了什么

目前有什么问题

下周准备做什么

是否需要外部协助

尽量不要只写一句“已完成本周工作”，因为别人看不出项目进展。

## 八、结项审批怎么发起

确认项目已经接近收尾。

确认任务、里程碑和风险都处理得差不多。

在项目详情页点击“提交结项审批”。

填写说明情况。

选择审批人。

提交审批。

## 九、项目经理常见问题

### 1. 为什么我看得到项目，但不能编辑？

可能是你只有查看权限，没有管理权限。

### 2. 为什么任务一直显示未完成？

可能是负责人没填、状态没更新或者还没关闭。

### 3. 为什么结项审批按钮不可点？

可能是当前状态不允许结项，或者已经有待处理的结项审批。

## 十、项目经理最重要的习惯

每天看项目状态。

每周填进展。

风险一出现就记录，不要等到最后才补。

结项前先把遗留事项处理掉。